GOLDEN STONE QLD

Sistema interno de Quote, Cutting Plan e Invoice

Documentação completa de arquitetura, regras de cálculo e plano de execução

Versão 2.0

04 de maio de 2026

Autor: João — Golden Stone QLD

Em colaboração com Claude (Anthropic)

# Sumário

Documento de referência única (regra de fé) do sistema interno da Golden Stone QLD. Mantido sempre atualizado.

1.  Visão geral e princípios

2.  Arquitetura técnica

3.  Estrutura da planilha (8 abas)

4.  Ciclo de vida do projeto

5.  Decisões de arquitetura tomadas

A.  APÊNDICE A — Fórmula consolidada do quote

A regra de cálculo definitiva. Standard vs Deluxe, labor por tier, GST, markup, apresentação.

6.  Plano de execução e fases

7.  Estado atual do sistema

8.  Riscos e considerações

9.  Glossário

# 1. Visão geral

Este documento consolida todas as decisões de arquitetura, modelagem de dados, regras de cálculo e plano de execução do sistema interno da Golden Stone QLD. O sistema substitui a operação manual e fragmentada anterior por uma plataforma centralizada que cobre o ciclo completo: captação de lead, geração de cotação, plano de corte para fábrica, e emissão de invoice.

Esta é a versão 2.0 do documento. Reescrito em 04/05/2026 para incorporar: (a) decisões definitivas de regra de cálculo do quote — agora tier Standard vs Deluxe em vez da regra dos 45% inicialmente proposta; (b) o Apêndice A com a fórmula consolidada do quote, ponto a ponto, com exemplo numérico completo; (c) ajustes de schema da planilha (colunas Tier, Area Group, Slab Code no header, Requadramento mm); (d) decisões de apresentação ao cliente (modelo híbrido com agrupamento por área da casa, sem itemização de cutouts); (e) reflexo do estado real do sistema implementado, descoberto via auditoria do código rodando.

## 1.1 Objetivos do sistema

- Centralizar toda a operação numa única planilha Google Sheets na conta sales@goldenstoneqld.com.au

- Eliminar retrabalho de cadastrar cliente em múltiplos lugares

- Automatizar geração de PDFs (quote, invoice, factory pack)

- Automatizar envio de emails para cliente e fábrica

- Manter registro auditável de todos os documentos no Google Drive, organizados por cliente

- Suportar transição futura para registro no GST quando o faturamento ultrapassar A$75.000/ano

- Garantir cálculo consistente e defensável do quote — sem improvisação do operador, sem improvisação do código

## 1.2 Princípios que guiam as decisões

Simplicidade vence: cada peça extra é uma peça que pode quebrar. Minimizamos componentes ao essencial.

Centralização na planilha: a planilha é o cérebro do sistema. Todo dado vive lá. Os componentes (Apps Script, Python) leem e escrevem na planilha, mas o estado canônico está nela.

Reaproveitar o que funciona: o Apps Script de captação de lead que já está em produção continua intocado. O sistema rodando hoje (~2.300 linhas, branch claude/audit-repo-state-w1jsq) é a base — não recomeçamos do zero.

Python só onde Python ganha: geração de imagens com Pillow e cálculo de plano de corte. Nada além disso fica no Python.

Apps Script para tudo o resto: UI, leitura/escrita Sheets, PDF, email, Drive. Roda dentro do Google na conta sales@, sem credenciais externas a gerenciar.

Documento como regra de fé: este documento é a referência única do sistema. Toda decisão tomada no chat com Claude é refletida aqui. Toda mudança no sistema parte daqui.

Por que a versão 2.0 existe A versão 1.0 do documento (30/04/2026) registrava a estrutura inicial do sistema mas continha decisões de cálculo que se mostraram inadequadas durante o desenho do quote — especialmente a "regra dos 45%" do slab, que foi descartada em favor da divisão por tier (Standard vs Deluxe). Sem uma fonte da verdade atualizada, o code (Claude Code) e o operador estavam improvisando escolhas de cálculo, gerando inconsistência. Esta versão 2.0 elimina essa ambiguidade.

# 2. Arquitetura técnica

## 2.1 Componentes

O sistema é composto por três componentes principais, todos hospedados gratuitamente:

| Componente | Localização | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Apps Script — Formulário | Conta Google sales@ | Captura lead do site, cria pasta no Drive, envia email de notificação. EM PRODUÇÃO desde antes do sistema novo. |
| Apps Script — App Interno | Conta Google sales@ | UI das telas internas, leitura/escrita das 8 abas da planilha, geração de PDF, envio de email para cliente, gerência de Drive. ~700 linhas em Code.gs + 4 arquivos HTML. |
| Python Drawing Service | PythonAnywhere | Gera PNG do shop drawing de cada peça (Pillow, ~330 linhas) e PNG do plano de corte com algoritmo shelf-packing (~160 linhas). |

## 2.2 Como os componentes se comunicam

Apps Script chama o Python via HTTP POST quando precisa gerar uma imagem. Em pseudo-código:

UrlFetchApp.fetch(apiUrl + '/api/draw_piece', { method: 'POST', payload: JSON.stringify({ width, depth, sides, cutouts }) })

A URL do Python NÃO está hardcoded no Apps Script — ela vem da chave python_drawing_api_url da aba CONFIG. Isso permite trocar o endpoint (mover de PythonAnywhere para Render, por exemplo) sem deploy de código.

Há dois pontos de comunicação Apps Script ↔ Python no fluxo completo:

- POST /api/draw_piece — chamado uma vez por peça adicionada à quote (gera shop drawing)

- POST /api/cutting_plan — chamado uma vez por quote, ao gerar o plano de corte (calcula slabs e desenha layout)

Decisão: Python não toca Sheets, Drive, OAuth nem email O Python é deliberadamente "burro" — recebe JSON, devolve PNG em base64. Toda lógica de negócio, persistência, autenticação e comunicação fica no Apps Script. Razão: Apps Script já tem tudo isso nativo via SpreadsheetApp, DriveApp, GmailApp, sem precisar de credenciais externas. Python só faz o que Pillow faz bem.

## 2.3 Plataformas e custos

| Plataforma | Custo/mês | Função |
| --- | --- | --- |
| Google Workspace (sales@) | Já pago | Gmail, Drive, Sheets, Apps Script |
| PythonAnywhere (Beginner) | A$0 | Hospedagem do microserviço de desenho. Plano gratuito serve no início. |
| GitHub | A$0 | Versionamento de código (repo público durante desenvolvimento, voltará a privado após release) |
| Domínio goldenstoneqld.com.au | Já pago | Site institucional |

Quando o sistema entrar em uso intensivo, considerar upgrade do PythonAnywhere para plano Hacker (~A$7/mês) que dá custom domain e remove limitação de "dorme após 3 meses sem login no console".

# 3. Estrutura da planilha

A planilha mora na conta sales@goldenstoneqld.com.au, ID 1xuhWueV2LUCHqVQ3SbFW0hWqM5Oi7ohQC7jjGG1e4bc. Tem 8 abas, cada uma com função específica. Os nomes das abas são fixos — o código procura por esses nomes exatos.

Esta seção lista o schema definitivo após as decisões da v2.0. Colunas marcadas como NOVO foram adicionadas. Colunas marcadas como ATUAL. tiveram regra de uso modificada.

## 3.1 Visão geral das 8 abas

| # | Aba | Função | Quem escreve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LEADS | Captura do site (formulário) | Apps Script formulário |
| 2 | QUOTE_HEADERS | Resumo de cada cotação (1 linha por cotação) | Apps Script app interno |
| 3 | QUOTE_ITEMS | Peças de cada cotação (N linhas por cotação) | Apps Script app interno |
| 4 | CUTTING_PLANS | Planos de corte gerados | Apps Script + Python |
| 5 | INVOICES | Invoices emitidas | Apps Script app interno |
| 6 | PRICE_LIST | Catálogo de slabs YDL | Manual (João) |
| 7 | SETUP_CALC | Preços de bordas, cutouts, extras, mão de obra, parâmetros | Manual (João) |
| 8 | CONFIG | Parâmetros do negócio (ABN, banco, contadores, flags) | Manual (João) |

## 3.2 LEADS — Estrutura

Aba já existente, mantida pelo Apps Script do formulário do site. Foram adicionadas duas colunas no final (Lead Status e Notes) para o sistema novo gerenciar status. Nenhuma alteração na v2.0.

| Coluna | Conteúdo |
| --- | --- |
| Client ID | ID sequencial XXXXAABB (ex: 00010426) |
| Timestamp | Data e hora do envio do formulário |
| Full Name, Phone, Email | Dados de contato do cliente |
| Project Type, Stone Preference, Approx Size | Detalhes do projeto |
| Suburb, State | Localização |
| Message | Mensagem livre do cliente |
| How Found, Preferred Contact, Best Time | Metadados de captação |
| Files Folder URL | Link da pasta criada no Drive |
| Lead Status | NEW_LEAD, CONTACTED, MEASURED, QUOTING_STARTED |
| Notes | Observações livres do operador |

## 3.3 QUOTE_HEADERS — Estrutura ATUALIZADA

Uma linha por cotação. Cada cotação tem um Quote ID único, referência ao Client ID do lead, status, totais financeiros, e — IMPORTANTE — referência ao slab utilizado, porque na v2.0 ficou definido que cada quote usa apenas um material.

|  | Coluna | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
|  | Quote ID | Identificador único (ex: Q-00010426-0001) |
|  | Client ID | Liga ao cliente em LEADS |
|  | Issue Date | Data de emissão |
|  | Status | QUOTING, QUOTE_SENT, QUOTE_APPROVED, IN_PRODUCTION, INSTALLED, ARCHIVED |
| NOVO | Slab Code | Código do slab (referência à PRICE_LIST). 1 quote = 1 material. |
| NOVO | Slab Tier | Standard ou Deluxe — definido pelo Tier do slab na PRICE_LIST |
| ATUAL. | Subtotal | Soma dos Item Subtotal antes de markup, labor, extras, GST |
| NOVO | Labor Total | Custo de mão de obra calculado por tier sobre área total de pedra |
| NOVO | Extras Total | Soma dos extras "per project" (template, delivery, install) |
| NOVO | Material Cost Raw | Custo bruto da pedra (antes de markup) — auditável |
| NOVO | Markup Applied | Markup numérico aplicado sobre o material bruto (ex: 1.8) |
| NOVO | GST Amount | Valor de GST somado (zero enquanto gst_registered = FALSE) |
|  | Total | Total final apresentado ao cliente, arredondado ao próximo $10 |
|  | Total Slabs | Quantos slabs este projeto consome (preenchido pelo cutting plan) |
| NOVO | Requadramento mm | Margem subtraída dos 4 lados do slab antes do nesting (default 10mm, editável por quote) |
| NOVO | Discount Percentage | Desconto em fração (0 a 1). Ex: 0.10 = 10%. Default 0. |
| NOVO | Discount Amount | Valor absoluto do desconto (calculado: Subtotal_Bruto × Discount Percentage) |
| NOVO | Custom Slab JSON | Quando Slab Code = 0000, contém os dados do slab custom: {name, length_mm, width_mm, thickness_mm, slab_cost, tier}. Vazio caso contrário. |
| NOVO | Quote Validity | Issue Date + quote_validity_days do CONFIG (14 dias) |
| NOVO | Deposit Percentage | Percentual de depósito (default 50% — vem do CONFIG) |
|  | PDF URL | Link do PDF da cotação |
|  | Drive Folder URL | Link da pasta do cliente no Drive |
|  | Notes | Observações livres |

Por que Slab Code mudou para QUOTE_HEADERS Na versão 1.0, o slab era definido por peça em QUOTE_ITEMS. Isso permitia (incorretamente) que uma quote tivesse peças de materiais diferentes, o que inviabilizava o plano de corte (impossível nestar peças de materiais distintos no mesmo slab) e quebrava a apresentação ao cliente. Decisão v2.0: 1 quote = 1 material. Cliente que precisa de 2 materiais recebe 2 quotes separados. Slab Code agora vive em QUOTE_HEADERS.

## 3.4 QUOTE_ITEMS — Estrutura ATUALIZADA

Uma linha por peça da cotação. Bordas modeladas por lado em JSON (mantida da v1.0). Cutouts em JSON. Slab Code REMOVIDO desta aba (agora vive em QUOTE_HEADERS). Coluna Area Group ADICIONADA para permitir agrupamento na apresentação ao cliente.

|  | Coluna | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
|  | Quote ID | Liga ao header |
|  | Item ID | Identificador único da peça (ex: Q-00010426-0001-A1) |
| ATUAL. | Item Type | slab, splashback, waterfall_panel, drainboard, extra |
| NOVO | Area Group | Kitchen, Pantry, Bathroom, Laundry, BBQ, Outdoor, Other (agrupa peças na apresentação ao cliente) |
|  | Part Name | Nome humano (ex: "Bancada cozinha", "Bancada ilha") |
|  | Width mm, Depth mm | Dimensões da peça |
| ATUAL. | Thickness mm | Espessura — herdada do slab selecionado em QUOTE_HEADERS, não digitada |
|  | Area m2 | Calculado: (Width × Depth) / 1.000.000 |
|  | Sides JSON | Lados com tipo de borda. Ex: {front: "seen_edge", back: "wall", left: "waterfall", right: "wall"} |
|  | Edges Summary | Versão legível para humanos do Sides JSON |
|  | Cutouts JSON | Lista de cutouts. Ex: [{type:"sink_undermount",qty:1},{type:"cooktop_gas",qty:1}] |
|  | Cutouts Summary | Versão legível para humanos |
| ATUAL. | Material Cost | Calculado conforme regra Standard/Deluxe (ver Apêndice A) |
|  | Edge Cost | Calculado: somatório das bordas por lado |
|  | Cutout Cost | Calculado: somatório dos cutouts |
| ATUAL. | Item Subtotal | Material + Edge + Cutout (custos brutos, antes de labor/markup/extras) |
|  | Drawing URL | Link do PNG do shop drawing |
|  | Notes | Observações por peça |

Coluna Slab Code REMOVIDA desta aba (era duplicação — agora vive em QUOTE_HEADERS).

## 3.5 CUTTING_PLANS — Estrutura

Uma linha por plano de corte gerado. O plano de corte é tratado como objeto rastreável próprio — tem ciclo de vida (gerado, enviado para fábrica, retornado, executado), pode ser regerado, e é entrega operacional autônoma para a fábrica. Mantido da v1.0.

| Coluna | Conteúdo |
| --- | --- |
| Cutting Plan ID | Ex: CP-00010426-0001 |
| Quote ID | Liga à cotação |
| Client ID | Liga ao cliente (redundância proposital para fábrica) |
| Generated At | Timestamp de geração |
| Slab Code | Material usado (mesmo de QUOTE_HEADERS, para auditoria) |
| Slabs Used JSON | Detalhes dos slabs e peças posicionadas |
| Total Slab Count | Quantos slabs no total |
| Image URL | Link do PNG do plano de corte |
| Factory Pack URL | PDF combinado para fábrica |
| Status | draft, sent_to_factory, template_done, cut, installed |
| Sent To Factory At | Timestamp de envio para fábrica |
| Factory Notes | Notas vindas da fábrica |
| Template Notes | Notas do template/visita |

## 3.6 INVOICES — Estrutura

Mantida da v1.0. Sem alterações.

| Coluna | Conteúdo |
| --- | --- |
| Invoice Number | Sequencial (ex: GS-2026-0001) |
| Quote ID, Client ID | Referências |
| Type | deposit, final, variation |
| Percentage, Amount | Percentual da quote ou valor fixo |
| Issue Date, Due Date | Datas |
| Status | pending, paid, overdue |
| PDF URL, Email Sent At, Paid At | Metadados |
| Notes | Observações |

## 3.7 PRICE_LIST — Estrutura ATUALIZADA

Catálogo de slabs YDL e outros fornecedores. Coluna Tier ADICIONADA — define se o slab é cobrado pelo modelo Standard (m² + 5%) ou Deluxe (slab cheio arredondado para cima).

|  | Coluna | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
|  | Code | Código interno (ex: 0001) |
| NOVO | Tier | Standard (cobra por m² real + 5% perda) ou Deluxe (cobra slab cheio arredondado) |
|  | Category | Linha do produto (ex: Mineral - Builder Range) |
|  | Brand | Fornecedor (ex: YDL) |
|  | Product Name | Nome comercial (ex: Classic White) |
|  | Surface Finish | Acabamento (ex: Polished, Honed, Leather) |
|  | Length mm, Width mm, Thickness mm | Dimensões do slab inteiro |
|  | Area m2 | Área do slab inteiro (calculada) |
|  | Slab Cost | Custo de aquisição SEM GST (ex: A$465) |
|  | Image | Imagem do slab via fórmula =IMAGE("url") ou URL direta |

Como decidir Standard vs Deluxe Standard: pedras de alta rotatividade (linhas Builder Range, cores comuns). Têm reposição frequente, sobras são facilmente reutilizáveis em outras quotes. Cobra-se por m² do projeto + 5% de perda. Deluxe: pedras raras, importadas, com pouca rotatividade ou veias únicas (Calacatta, mármores naturais). Sobras dificilmente serão reutilizadas no mesmo slab. Cobra-se slab cheio arredondado para cima (1.3 slabs = cobra 2). A definição é por slab na PRICE_LIST. Não é decisão por quote — vem da característica do material.

## 3.8 SETUP_CALC — Estrutura e valores

Tabela única com todas as parametrizações de preço: bordas (por tipo e espessura), cutouts (por tipo), extras (template, delivery, installation), tiers de mão de obra (por faixa de m²) e parâmetros de cálculo. Algumas linhas foram REMOVIDAS na v2.0 (splashback_supply — splashback é peça normal com bordas, não tem mais serviço separado) e novas linhas foram ADICIONADAS (scrap_standard_pct, requadramento_default_mm).

| Categoria | Tipo | Spec | Valor sugerido | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| edge | seen_edge | 20mm | A$5 | per m |
| edge | seen_edge | 30mm | A$35 | per m |
| edge | seen_edge | 40mm | A$80 | per m |
| edge | waterfall | 20mm | A$90 | per m |
| edge | waterfall | 30mm | A$140 | per m |
| edge | waterfall | 40mm | A$180 | per m |
| edge | breakfast_bar | 20mm | A$60 | per m |
| edge | breakfast_bar | 40mm | A$130 | per m |
| edge | wall | * | A$0 | per m |
| cutout | sink_topmount | * | A$120 | per unit |
| cutout | sink_undermount | * | A$220 | per unit |
| cutout | sink_butler | * | A$280 | per unit |
| cutout | tap_hole | * | A$60 | per unit |
| cutout | cooktop_electric | * | A$180 | per unit |
| cutout | cooktop_gas | * | A$220 | per unit |
| cutout | power_point_standard | * | A$45 | per unit |
| cutout | power_point_popup | * | A$260 | per unit |
| extra | template_fee | * | A$180 | per project |
| extra | delivery_metro | * | A$200 | per project |
| extra | delivery_extended | * | A$350 | per project |
| extra | installation_simple | * | A$400 | per project |
| extra | installation_complex | * | A$700 | per project |
| labor_tier | tier_1 | 0-2 m2 | A$280 | per m2 |
| labor_tier | tier_2 | 2-4 m2 | A$230 | per m2 |
| labor_tier | tier_3 | 4-6 m2 | A$190 | per m2 |
| labor_tier | tier_4 | 6+ m2 | A$160 | per m2 |

Linhas REMOVIDAS na v2.0:

- extra splashback_supply — splashback agora é peça normal com bordas (Item Type = splashback), não tem mais serviço separado.

Linhas ADICIONADAS na v2.0 (parâmetros de cálculo, não preços):

| Categoria | Tipo | Spec | Valor | Unidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| param | scrap_standard_pct | * | 0.05 | fração (5%) |
| param | requadramento_default_mm | * | 10 | mm |
| param | rounding_step | * | 10 | AUD |

Valores posicionados 15-25% abaixo da média do mercado de Brisbane, alinhados à estratégia competitiva da Golden Stone. Pesquisa cruzou Australis, Brisbane Benchtops, Banks Benchtops, Linkstone, Dream Bench Tops e Dimension Stone. Padrões de apresentação inspirados em Dream Bench Tops (estrutura de scope) e Dimension Stone (cláusulas de termo).

## 3.9 CONFIG — Chaves principais

Aba de parâmetros do negócio. Algumas chaves foram ATUALIZADAS na v2.0 com defaults novos.

| Key | Função |
| --- | --- |
| business_legal_name | Nome legal (Golden Stone QLD Pty Ltd) |
| business_trading_name | Nome comercial (Golden Stone) |
| abn | Australian Business Number |
| trading_address_line1, line2 | Endereço do escritório/workshop |
| phone, email, website | Dados de contato |
| bank_name, bank_bsb, bank_account_number, bank_account_name | Dados bancários para invoice |
| next_quote_number, next_invoice_number, next_cutting_plan_number | Contadores sequenciais |
| gst_registered | FALSE hoje. Vira TRUE quando GS for registrada no GST |
| gst_rate | 0.10 (10%) |
| supplier_charges_gst | TRUE (YDL e fornecedores cobram GST sobre o slab) |
| default_markup_on_slab | Markup padrão sobre custo de slab. Ver Apêndice A para discussão. |
| default_discount_percentage | 0 (sem desconto). Operador pode aplicar desconto por quote (0 a 1). |
| logo_url | URL do logo Golden Stone no Drive — usado no header do PDF do quote/invoice |
| quote_validity_days | 14 dias (decisão v2.0 — antes era 30) |
| default_deposit_percentage | 0.50 (50% — modelo de pagamento 50/50) |
| payment_terms_days | Termos de pagamento padrão para invoice final |
| python_drawing_api_url | URL do PythonAnywhere (sem hardcode no código) |
| drive_root_folder_id | Pasta raiz onde clientes ficam organizados |
| email_quote_subject, email_invoice_subject | Templates de assunto de email |

# 4. Ciclo de vida do projeto

Um projeto Golden Stone passa por 12 status, da entrada até o arquivamento. Cada status mora em UMA aba específica — o status nunca é duplicado entre abas. Mantido da v1.0.

| # | Status | Quando ocorre | Aba que registra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NEW_LEAD | Cliente preencheu formulário | LEADS |
| 2 | CONTACTED | Você ligou e conversou | LEADS |
| 3 | MEASURED | Visita feita, medidas tiradas | LEADS |
| 4 | QUOTING | Cotação em montagem no app interno | QUOTE_HEADERS |
| 5 | QUOTE_SENT | PDF enviado ao cliente | QUOTE_HEADERS |
| 6 | QUOTE_APPROVED | Cliente aceitou | QUOTE_HEADERS |
| 7 | INVOICED_DEPOSIT | Invoice de depósito emitida | INVOICES |
| 8 | PAID_DEPOSIT | Cliente pagou o depósito | INVOICES |
| 9 | IN_PRODUCTION | Fabricação em andamento | QUOTE_HEADERS |
| 10 | INSTALLED | Peça instalada na obra | QUOTE_HEADERS |
| 11 | INVOICED_FINAL | Invoice final emitida | INVOICES |
| 12 | ARCHIVED | Pago e fechado | QUOTE_HEADERS |

# 5. Decisões de arquitetura tomadas

Esta seção lista todas as decisões fechadas até a data deste documento. Decisões marcadas como [v2.0] são novas ou foram revisadas em 04/05/2026 e substituem versões anteriores.

## 5.1 Plataforma: tudo no Google + Python só para desenho

Foram avaliadas três alternativas: tudo em Apps Script (descartada — Apps Script não tem Pillow); tudo em Python migrado para Render/Railway (descartada — adiciona custo e complicação); e a opção escolhida — Apps Script para tudo + Python só para o que Pillow faz bem.

Razão da escolha: simplicidade, custo zero recorrente em UI/dados, e aproveitamento do Apps Script de captação que já está em produção.

## 5.2 Modelo de bordas: por lado, em JSON

Bordas modeladas como objeto JSON com tipo por lado (ex: {front: "seen_edge", back: "wall", left: "waterfall", right: "wall"}), em vez de somatório por tipo. Razão: o Python precisa saber qual lado da peça tem qual tipo de borda para desenhar corretamente o shop drawing. O modelo somatório forçaria desenho manual em ferramenta separada, com risco de divergência entre dado e desenho.

## 5.3 Plano de corte: aba dedicada, não campo do header

Plano de corte é tratado como objeto rastreável próprio (aba CUTTING_PLANS), não como atributo da quote. Razão: tem ciclo de vida próprio (gerado, enviado para fábrica, retornado pela fábrica, executado), pode ser regerado ao longo do projeto, e é entrega operacional autônoma para a fábrica.

## 5.4 GST: flag central, sistema preparado para transição

Golden Stone hoje tem ABN mas NÃO é registrada no GST. Implicações:

- Documento emitido NÃO pode ser chamado "Tax Invoice" — apenas "Invoice"

- Não cobra GST do cliente

- Paga GST aos fornecedores e não recupera (custo afundado)

- Quando faturamento ultrapassar A$75.000 em 12 meses rolling, registro no GST vira obrigatório

O sistema implementa uma flag gst_registered no CONFIG. Quando vira TRUE, automaticamente: o título do PDF muda para "Tax Invoice", GST de 10% é destacado, e o GST de aquisição vira input tax credit (sai do custo). Migração futura é de baixo atrito.

## 5.5 Endereço da invoice: trading address, não registered address

O endereço que aparece nas invoices é o do escritório/workshop (trading address), não o endereço residencial do João registrado no ATO. Isso é prática comum e legal — o ATO mantém os dois conceitos separados.

## 5.6 YDL Stone está dentro da norma pós-ban de engineered stone (julho 2024)

A Austrália baniu engineered stone com sílica >1% em julho de 2024. Confirmado que o YDL Stone usado pela Golden Stone está dentro da norma — operação legal e segura.

## 5.7 Estrutura de pastas no Drive por cliente

Cada cliente tem uma pasta criada pelo Apps Script de captação. Dentro dela, subpastas padronizadas:

{Client ID} — {Nome do cliente}/

├── 01_lead/             ← fotos do formulário, briefing

├── 02_measure_visit/    ← fotos da visita

├── 03_quote/            ← shop drawings, cutting plan, quote.pdf

├── 04_factory/          ← factory pack PDF, notas

├── 05_installation/     ← fotos pós-instalação

└── 06_invoices/         ← invoice deposit + final

## 5.8 [v2.0] 1 quote = 1 material

Cada cotação representa um único slab. Cliente que precisa de 2 materiais diferentes recebe 2 quotes separados. Razão: viabiliza o plano de corte (impossível nestar peças de materiais diferentes no mesmo slab) e simplifica a apresentação ao cliente. O Slab Code passa para QUOTE_HEADERS; sai de QUOTE_ITEMS.

## 5.9 [v2.0] Tier do slab define o modelo de cobrança: Standard vs Deluxe

Substitui a "regra dos 45%" da v1.0 que foi descartada. Cada slab na PRICE_LIST tem uma coluna Tier com valor Standard ou Deluxe.

Standard (pedras de alta rotatividade): cobra-se por m² real do projeto + 5% de perda. Razão: sobras são facilmente reutilizadas em outras quotes do mesmo material, então cobrar slab cheio seria injusto com o cliente.

Deluxe (pedras raras, importadas, veias únicas — Calacatta, mármores naturais): cobra-se slab cheio arredondado para cima. 1.3 slabs usados = cobra 2 slabs. Razão: sobras dificilmente serão reutilizadas, então o cliente do projeto deve cobrir o custo do slab inteiro.

## 5.10 [v2.0] Mão de obra por quote, único tier para área total

A mão de obra é calculada uma vez por quote, não por peça. Soma-se a área total de pedra do projeto (Item Type = slab + splashback + waterfall_panel + drainboard), identifica-se o tier (0-2, 2-4, 4-6 ou 6+ m²) e aplica-se o $/m² do tier sobre a área total. Razão: instalar 4 m² de uma vez é mais eficiente do que 4 peças de 1 m² cada — o tier reflete essa eficiência.

## 5.11 [v2.0] Markup só sobre o slab

O markup configurável (chave default_markup_on_slab no CONFIG) é aplicado APENAS sobre o custo do material (slab). Bordas, cutouts, mão de obra e extras já têm margem embutida em seus preços no SETUP_CALC — esses valores no SETUP_CALC são preços de venda, não custos. Razão: separa o que volátil (preço da pedra, depende do fornecedor) do que é estável (preço de fabricação, controlado por Golden Stone). Permite reagir a mudança de custo de fornecedor sem mexer em todos os outros preços.

## 5.12 [v2.0] Splashback é peça normal, não serviço

Splashback foi removido da categoria extras do SETUP_CALC. Agora é Item Type = splashback em QUOTE_ITEMS, com dimensões, bordas e cutouts próprios. Razão: o splashback é fisicamente uma peça de pedra com bordas — modelar como serviço perdia precisão de cálculo de bordas e área.

## 5.13 [v2.0] Apresentação ao cliente: agrupada por área da casa, sem itemizar cutouts

O PDF do quote agrupa peças por Area Group (Kitchen, Pantry, Bathroom, etc.) e mostra um valor consolidado por área. Cutouts, edges e mão de obra estão EMBUTIDOS no valor da área — o cliente não vê discriminação por item. Apenas o escopo é descrito ("Includes 1× sink cutout, 1× cooktop cutout"), sem preço unitário. Razão: protege margem (cliente não negocia ponto a ponto), simplifica a apresentação, alinha com prática observada em concorrentes (Dream Bench Tops, Dimension Stone).

## 5.14 [v2.0] Pagamento 50/50 e validade de 14 dias

Estrutura de pagamento: 50% deposit na aceitação + 50% na instalação. Validade do quote: 14 dias da emissão. Razão do prazo curto: força fechamento mais rápido, alinhado com posicionamento da Golden Stone como fornecedora ágil para joineries. Razão do 50/50: simplicidade vs. estruturas mais complexas (50/40/10 do Dimension Stone).

## 5.15 [v2.0] Arredondamento do total ao próximo $10

O Total final apresentado ao cliente é arredondado para cima ao próximo múltiplo de $10. Ex: A$3.247,00 → A$3.250,00. Razão: apresentação mais limpa, sem centavos esquisitos no quote. Configurado via param rounding_step do SETUP_CALC.

## 5.16 [v2.0] Requadramento de slab: 10mm default, editável por quote

Antes do nesting, o algoritmo subtrai uma margem (default 10mm) dos 4 lados do slab para "requadrar" — remove pequenos quebrados e imperfeições nas bordas da slab. Slab 3200×1600 com requadramento 10mm vira 3180×1580 efetivo para cálculo de peças. Esse parâmetro é editável por quote (sai do SETUP_CALC como default mas pode ser sobrescrito em QUOTE_HEADERS quando o slab estiver visivelmente bom ou ruim).

## 5.17 [v2.0] Drawing em tempo real, sem botão de "Gerar"

No modal de configuração de peça, o desenho atualiza automaticamente conforme o operador digita as dimensões e configura bordas/cutouts. Inicia com preset 2600×600mm, sem cutouts. Razão: UX mais fluida — operador vê o efeito imediato das escolhas, sem precisar clicar "Gerar visualização" toda vez. Implementação requer throttle/debounce para não estourar a API do Python.

## 5.18 [v2.0] PDF do quote gerado on-demand, não automático

PDF é gerado quando o operador clica "Gerar PDF" ou "Enviar para cliente" — não a cada save. Razão: permite ajustes na quote sem gerar arquivos órfãos no Drive; reduz chamadas desnecessárias ao Drive.

## 5.19 [v2.0] Plano de corte gerado após aceite do cliente

O plano de corte (CUTTING_PLANS) NÃO é gerado durante a fase QUOTING. É gerado quando a quote passa para QUOTE_APPROVED, e refeito se houver mudança de peças após o aceite. Razão: o cálculo de slabs no Apêndice A já estima quantos slabs serão consumidos para fins de precificação — o plano detalhado de nesting não é necessário para emitir o quote.

## 5.20 [v2.0] Desconto em % aplicado antes do GST

Cada quote pode ter um desconto em fração (0 a 1, default 0) aplicado sobre o Subtotal Bruto (Items + Labor + Extras), ANTES do cálculo de GST. Razão: prática de mercado — desconto sobre o valor de serviço, GST incide sobre valor descontado.

Apresentação no PDF: o desconto aparece como linha explícita ("Discount (10%)"), com valor negativo, entre Subtotal e GST. Cliente vê transparência do desconto concedido — gera percepção de valor.

## 5.21 [v2.0] Clone de quote (duplicar)

O sistema permite clonar uma quote existente para gerar uma nova a partir dela. Casos de uso: cliente pediu mudança após receber a quote (em vez de editar a original, gera-se uma revisão limpa); cliente similar com projeto parecido; "duas opções" de material para o mesmo projeto.

Comportamento:

- Quote ID: novo (próximo na sequência)

- Issue Date: hoje (sempre)

- Quote Validity: recalculada (Issue Date + quote_validity_days)

- Status: QUOTING (rascunho)

- PDF URL: vazio (ainda não gerado)

- Slab Code: herdado do original — operador pode trocar para o caso "mesmo projeto, material diferente"

- Demais campos (cliente, itens, bordas, cutouts, extras): copiados integralmente

- Discount: copiado (se houver) — operador pode ajustar

Substitui a pendência da v2.0 inicial sobre versionamento de quote: cada revisão = quote nova clonada. Auditoria natural via Quote ID sequencial.

## 5.22 [v2.0] Quote expirada (passou da Validity Date)

Quando uma quote passa da Quote Validity sem ter sido aprovada, o sistema permite continuar interagindo com ela mas mostra warning vermelho "Quote expired — issued on X, valid until Y" no header do detalhe. Operador pode optar por: (a) clonar a quote (gera revisão com Validity nova), (b) aprovar mesmo expirada (sob responsabilidade do operador, eventualmente útil para fechar venda atrasada), (c) ignorar warning e seguir consultando.

Não bloqueia operação. Não auto-renova. Razão: clonar é a operação correta — fica registrado no sistema que houve uma renovação, e cliente recebe quote novo com data atualizada.

Pendência conhecida: valor do markup default A chave default_markup_on_slab no CONFIG ainda precisa ser definida em valor. Discussão em separado em momento oportuno. Opções na mesa: 1.5× (50% sobre custo, conservador), 1.8× (80%, alinhado com mercado de pedra) ou 2.0× (keystone, padrão tradicional). Até a definição, o sistema usa 1.5× como fallback (já implementado em _computeCosts).

APÊNDICE A

Fórmula consolidada do quote

A regra de cálculo definitiva

Esta seção é a fonte da verdade do cálculo do quote Toda implementação de cálculo no Apps Script (função _computeCosts e correlatas), todo prompt para o Claude Code que envolva preço, e toda revisão de quote pelo operador deve seguir literalmente este apêndice. Discrepância entre código e este documento = bug no código, não no documento.

# A.1 Inputs do quote

O cálculo do quote consome dados de quatro fontes. A tabela abaixo lista cada input, sua origem e seu papel.

### A.1.1 Inputs do operador (digitados na UI)

| Input | Descrição |
| --- | --- |
| Cliente (Client ID) | Selecionado a partir de um lead existente em LEADS |
| Slab (Slab Code) | Selecionado da PRICE_LIST. Define material, custo e Tier (Standard/Deluxe). Selecionado UMA VEZ por quote. |
| Para cada peça: |  |
| Item Type | slab, splashback, waterfall_panel, drainboard |
| Area Group | Kitchen, Pantry, Bathroom, Laundry, BBQ, Outdoor, Other |
| Part Name | Nome humano (ex: "Bancada cozinha") |
| Width mm × Depth mm | Dimensões (espessura herda do slab) |
| Sides (4 lados) | Tipo de borda em cada lado (front, back, left, right) |
| Cutouts | Lista de cutouts com tipo e quantidade |
| Extras (do projeto) | Lista de extras (template_fee, delivery_metro, installation_simple, etc.) |
| Discount Percentage | Desconto em fração (0 a 1). Default 0. Operador aplica antes de gerar PDF. |
| Requadramento | Default 10mm. Editável por quote. |

### A.1.2 Inputs da PRICE_LIST

| Coluna | Uso no cálculo |
| --- | --- |
| Tier | Standard ou Deluxe — define o modelo de cobrança do slab |
| Slab Cost | Custo de aquisição SEM GST |
| Length mm × Width mm | Dimensões do slab inteiro |
| Area m2 | Área do slab inteiro |
| Thickness mm | Espessura do slab — herdada para todas as peças do quote |

### A.1.3 Inputs do SETUP_CALC

- Preço de cada tipo de borda por espessura (per m)

- Preço de cada tipo de cutout (per unit)

- Preço de cada extra "per project"

- $/m² por tier de mão de obra (4 tiers)

- Parâmetros: scrap_standard_pct (0.05), requadramento_default_mm (10), rounding_step (10)

### A.1.4 Inputs do CONFIG

- default_markup_on_slab — markup aplicado sobre custo do slab (1.5 hoje)

- default_discount_percentage — desconto fallback (0 = sem desconto)

- gst_registered — flag boolean (TRUE quando registrar)

- gst_rate — 0.10

- supplier_charges_gst — TRUE (slab vem com GST embutido)

- quote_validity_days — 14

- default_deposit_percentage — 0.50

- logo_url — URL do logo no Drive para header do PDF

# A.2 Algoritmo de cálculo passo a passo

O cálculo do quote é determinístico — dados os inputs acima, há exatamente um Total possível. A sequência abaixo é a ordem em que o sistema executa os cálculos. Mudar a ordem muda o resultado.

## A.2.1 Passo 1 — Calcular custos POR PEÇA (loop)

Para cada peça em QUOTE_ITEMS, calcular:

A. Área da peça

Area_m2 = (Width_mm × Depth_mm) / 1.000.000

B. Custo de bordas

Para cada lado (front, back, left, right) que tem borda diferente de "wall":

lado_comprimento_m = (Width_mm OU Depth_mm) / 1000 // front/back usam Width, left/right usam Depth borda_preço = SETUP_CALC[edge][edge_type][thickness_mm] // se thickness exato não existir, usa SETUP_CALC[edge][edge_type]["any"] // se nada existir, ALERTA — não silenciosamente assume zero borda_custo = lado_comprimento_m × borda_preço Edge_Cost_peça = soma de borda_custo dos 4 lados

C. Custo de cutouts

Para cada cutout em Cutouts JSON: cutout_preço = SETUP_CALC[cutout][type] cutout_custo = qty × cutout_preço Cutout_Cost_peça = soma dos cutout_custo

D. Custo de material da peça (será recalculado no Passo 2 — ver abaixo)

Por enquanto, o Material Cost da peça é registrado provisoriamente como zero. O custo real do slab é calculado uma vez por quote, no Passo 2, e distribuído proporcionalmente entre as peças no Passo 4.

E. Item Subtotal provisório

Item_Subtotal_provisório = Edge_Cost_peça + Cutout_Cost_peça // material será adicionado no Passo 4

## A.2.2 Passo 2 — Calcular custo TOTAL DO MATERIAL (slab) por quote

Aqui entra a regra de Tier — Standard ou Deluxe. Lê-se o Tier do slab selecionado em QUOTE_HEADERS (vem da PRICE_LIST).

A. Calcular custo unitário do slab COM GST do supplier

Como Golden Stone hoje não é registrada no GST, o GST que paga ao fornecedor vira custo afundado:

Slab_Cost_Real = Slab_Cost (PRICE_LIST) SE supplier_charges_gst (CONFIG) = TRUE E gst_registered (CONFIG) = FALSE: Slab_Cost_Real = Slab_Cost × (1 + gst_rate) Cost_per_m2 = Slab_Cost_Real / Slab_Area_m2 // Slab_Area_m2 vem da PRICE_LIST

B. Calcular área total de pedra do projeto

Area_Total_m2 = soma de Area_m2 de todas as peças onde Item Type ∈ {slab, splashback, waterfall_panel, drainboard}

C. Aplicar regra de cobrança CONFORME Tier do slab

### Caso Standard

Cobra-se a área usada pelo projeto + 5% de perda. Não cobra slab cheio. Quantidade fracionária de slab.

scrap = SETUP_CALC[param][scrap_standard_pct] // 0.05 Area_Cobrada_m2 = Area_Total_m2 × (1 + scrap) Material_Cost_Raw = Area_Cobrada_m2 × Cost_per_m2

### Caso Deluxe

Cobra-se slab cheio arredondado para cima. Sempre número inteiro de slabs.

// Calcular área útil do slab depois de requadramento requad_mm = QUOTE_HEADERS[Requadramento mm] ou 10 (default) Slab_Util_Length = Slab_Length_mm − 2 × requad_mm Slab_Util_Width = Slab_Width_mm − 2 × requad_mm Slab_Util_Area = (Slab_Util_Length × Slab_Util_Width) / 1.000.000 // Quantos slabs cabem Slabs_Necessários = TETO( Area_Total_m2 / Slab_Util_Area ) // 1.3 → 2; 0.8 → 1; 2.1 → 3 Material_Cost_Raw = Slabs_Necessários × Slab_Cost_Real // mesmo se sobrar espaço, cobra slab cheio

Atenção: o Slabs_Necessários do quote é uma ESTIMATIVA O número final de slabs vem do plano de corte (CUTTING_PLANS) que roda o algoritmo shelf-packing real. Em casos limite — peças muito grandes ou com formato ruim — o nesting pode precisar de mais slabs do que a estimativa simples acima. Quando o cutting plan rodar (após QUOTE_APPROVED), se o número divergir, gera-se uma quote revisada com o cliente. Para Standard, isso quase nunca acontece. Para Deluxe, vale revisar.

## A.2.3 Passo 3 — Aplicar markup sobre o material

O markup é aplicado APENAS sobre o material. Bordas, cutouts, mão de obra e extras NÃO recebem markup adicional — esses preços no SETUP_CALC já são preço de venda.

markup = CONFIG[default_markup_on_slab] // ex: 1.8 Material_Cost_Final = Material_Cost_Raw × markup

## A.2.4 Passo 4 — Distribuir Material entre as peças

Cada peça em QUOTE_ITEMS recebe uma fração do Material Cost Final, proporcional à sua área:

Para cada peça onde Item Type ∈ {slab, splashback, ...}: Material_Cost_peça = Material_Cost_Final × (Area_m2 / Area_Total_m2) Item_Subtotal = Material_Cost_peça + Edge_Cost_peça + Cutout_Cost_peça

Razão de distribuir proporcionalmente: a apresentação ao cliente (agrupada por Area Group) precisa de um valor consistente por área da casa, e o operador consegue ver margem por peça no Sheets.

## A.2.5 Passo 5 — Calcular mão de obra

Mão de obra é por quote, não por peça. Identifica-se o tier pela área total e aplica-se o $/m².

// Determinar tier pela Area_Total_m2 SE Area_Total_m2 ≤ 2: tier = tier_1 ($280/m²) SE 2 < Area_Total_m2 ≤ 4: tier = tier_2 ($230/m²) SE 4 < Area_Total_m2 ≤ 6: tier = tier_3 ($190/m²) SE Area_Total_m2 > 6: tier = tier_4 ($160/m²) labor_rate = SETUP_CALC[labor_tier][tier] // $/m² Labor_Total = Area_Total_m2 × labor_rate

## A.2.6 Passo 6 — Calcular extras

Extras_Total = soma dos extras selecionados (template_fee, delivery_*, installation_*) valores per project do SETUP_CALC

## A.2.6.5 Passo 6.5 — Ratear Labor + Extras por Area Group (apresentação)

Decisão v2.0: o cliente NÃO vê "Project services" como linha separada (modelo Dream Benchtops). Em vez disso, Labor + Extras são rateados entre as Area Groups proporcionalmente à área de pedra de cada uma. O cliente vê valores consolidados por área da casa.

Importante: este rateio é puramente de APRESENTAÇÃO. Internamente, Labor_Total e Extras_Total continuam sendo gravados em QUOTE_HEADERS como linhas separadas — o sistema sabe quanto é mão de obra e quanto é extra. O rateio só acontece na hora de gerar o PDF.

Project_Services_Total = Labor_Total + Extras_Total Para cada Area Group distinto em QUOTE_ITEMS: Area_Group_m2 = soma de Area_m2 das peças daquele grupo (apenas Item Type ∈ {slab, splashback, ...}) Area_Group_share = Area_Group_m2 / Area_Total_m2 Items_Total_Group = soma de Item_Subtotal das peças daquele grupo Project_Services_Group = Project_Services_Total × Area_Group_share Area_Group_Display_Value = Items_Total_Group + Project_Services_Group // valor único mostrado ao cliente para a Area Group

Onde "Project services" desaparece Em versões iniciais da v2.0, "Project services" aparecia como linha separada no PDF. Isso gerava estranhamento — cliente via $2.000 num item genérico. A regra atual rateia esse valor proporcionalmente entre as áreas. O cliente vê apenas: Kitchen $X, BBQ $Y, Pantry $Z, com cada valor já incluindo a parte proporcional de Labor + Extras. Mais elegante, mais limpo, alinhado com prática de mercado (Dream Benchtops).

## A.2.7 Passo 7 — Subtotal Bruto, Desconto, GST e Total

Items_Total = soma de Item_Subtotal de todas as peças (já inclui material com markup, bordas, cutouts) Subtotal_Bruto = Items_Total + Labor_Total + Extras_Total // DESCONTO — aplicado sobre Subtotal Bruto, antes do GST discount = QUOTE_HEADERS[Discount Percentage] ou 0 (default) // discount é fração (0 a 1). Ex: 0.10 = 10% Discount_Amount = Subtotal_Bruto × discount Subtotal_Liquido = Subtotal_Bruto − Discount_Amount // GST — só se Golden Stone estiver registrada SE gst_registered (CONFIG) = TRUE: GST_Amount = Subtotal_Liquido × gst_rate SENÃO: GST_Amount = 0 Total_Pre_Round = Subtotal_Liquido + GST_Amount rounding_step = SETUP_CALC[param][rounding_step] // 10 Total = TETO( Total_Pre_Round / rounding_step ) × rounding_step // ex: 4441.94 → 4450.00

Importante: o Subtotal exibido no quote é o Subtotal Líquido (após desconto), não o bruto. O Subtotal Bruto não aparece no PDF, mas o Discount Amount sim — para o cliente ver o valor descontado.

## A.2.8 Passo 8 — Pagamento

Deposit = Total × default_deposit_percentage // 50% Balance = Total − Deposit

# A.3 Exemplo numérico completo

Cenário realista para validar a fórmula do começo ao fim. Cliente Maria Silva, projeto Kitchen + BBQ + Pantry, slab YDL Star Burst (Tier Standard, da Mineral Builder Range).

### A.3.1 Inputs

Slab selecionado:

- Code: 0005

- Tier: Standard

- Brand: YDL — Product: Star Burst

- Surface: Polished

- Length 3230mm × Width 1630mm × Thickness 20mm

- Area_Slab = 5.26 m²

- Slab_Cost = A$465 (sem GST)

Peças (6 peças, 3 áreas):

| Area Group | Part Name | Width | Depth | Area m² | Item Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kitchen | Island | 2390 | 900 | 2.151 | slab |
| Kitchen | Fogão bench | 2600 | 650 | 1.690 | slab |
| BBQ | BBQ bench | 3300 | 600 | 1.980 | slab |
| Pantry | Pantry P1 | 1000 | 320 | 0.320 | slab |
| Pantry | Pantry P2 | 1900 | 320 | 0.608 | slab |
| Pantry | Pantry P3 | 1640 | 600 | 0.984 | slab |

Bordas (resumo):

- Island — front: breakfast_bar 20mm, back/left/right: seen_edge 20mm

- Fogão bench — front: seen_edge 20mm, back/left/right: wall

- BBQ bench — front: seen_edge 20mm, back/left/right: wall (pendência: peça 3300mm > slab 3230mm — requer joint, ver A.6)

- Pantry P1, P2, P3 — front: seen_edge 20mm, back/left/right: wall

Cutouts:

- Island: 1× sink_undermount, 1× tap_hole

- Fogão bench: 1× cooktop_gas

- Pantry P3: 1× sink_topmount

- Demais peças: nenhum cutout

Extras:

- template_fee

- delivery_metro

- installation_simple

CONFIG (valores reais da planilha):

- default_markup_on_slab = 1.5

- gst_registered = TRUE (Golden Stone se registrou voluntariamente)

- supplier_charges_gst = TRUE

- gst_rate = 0.10

- discount = 0 (sem desconto neste exemplo)

### A.3.2 Cálculo passo a passo

Passo 1 — Bordas e cutouts por peça

Island (2.151 m²): Edges: breakfast_bar front 2.39m × $60 = $143.40 seen_edge back 2.39m × $5 = $11.95 seen_edge left 0.9m × $5 = $4.50 seen_edge right 0.9m × $5 = $4.50 Total Edge_Cost = $164.35 Cutouts: sink_undermount $220 + tap_hole $60 = $280 Fogão bench (1.690 m²): Edges: seen_edge front 2.6m × $5 = $13.00 wall back/left/right = $0 Total Edge_Cost = $13.00 Cutouts: cooktop_gas = $220 BBQ bench (1.980 m²): Edges: seen_edge front 3.3m × $5 = $16.50 wall back/left/right = $0 Total Edge_Cost = $16.50 Cutouts: nenhum Pantry P1 (0.320 m²): Edges: seen_edge front 1.0m × $5 = $5.00 wall back/left/right = $0 Cutouts: nenhum Pantry P2 (0.608 m²): Edges: seen_edge front 1.9m × $5 = $9.50 Cutouts: nenhum Pantry P3 (0.984 m²): Edges: seen_edge front 1.64m × $5 = $8.20 Cutouts: sink_topmount = $120

Passo 2 — Material total (Tier Standard)

Slab_Cost_Real = 465 × 1.10 = $511.50 (GST do supplier) // mesmo registrada no GST, o supplier cobra GST // que será recuperado como input tax credit no BAS trimestral Cost_per_m2 = 511.50 / 5.26 = $97.24/m² Area_Total_m2 = 2.151 + 1.690 + 1.980 + 0.320 + 0.608 + 0.984 = 7.733 m² Tier = Standard (slab 0005 da Mineral Builder Range) Area_Cobrada_m2 = 7.733 × 1.05 = 8.120 m² (+5% scrap) Material_Cost_Raw = 8.120 × 97.24 = $789.59

Verificação operacional: quantos slabs físicos? 8.120 m² ÷ 5.26 m²/slab = 1.54 slabs. Como Standard cobra por m², o cliente paga pela área usada — mas operacionalmente você precisará comprar 2 slabs físicos para fabricar. O Total Slabs em QUOTE_HEADERS será preenchido pelo plano de corte (após QUOTE_APPROVED) com o número real (provavelmente 2).

Passo 3 — Markup

markup = 1.5 (CONFIG default_markup_on_slab) Material_Cost_Final = 789.59 × 1.5 = $1,184.39

Passo 4 — Distribuir material entre peças (proporcional à área)

Island: 1184.39 × (2.151 / 7.733) = $329.45 Fogão bench: 1184.39 × (1.690 / 7.733) = $258.81 BBQ bench: 1184.39 × (1.980 / 7.733) = $303.21 Pantry P1: 1184.39 × (0.320 / 7.733) = $49.01 Pantry P2: 1184.39 × (0.608 / 7.733) = $93.11 Pantry P3: 1184.39 × (0.984 / 7.733) = $150.71 ───────── $1,184.30 (diferença vs 1184.39 = arredondamento) Item Subtotals: Island: 329.45 + 164.35 + 280.00 = $773.80 Fogão bench: 258.81 + 13.00 + 220.00 = $491.81 BBQ bench: 303.21 + 16.50 + 0.00 = $319.71 Pantry P1: 49.01 + 5.00 + 0.00 = $54.01 Pantry P2: 93.11 + 9.50 + 0.00 = $102.61 Pantry P3: 150.71 + 8.20 + 120.00 = $278.91 ───────── Items_Total $2,020.85

Passo 5 — Mão de obra

Area_Total = 7.733 m² > 6 m² → tier_4 → $160/m² Labor_Total = 7.733 × 160 = $1,237.28

Passo 6 — Extras

template_fee: $180 delivery_metro: $200 installation_simple: $400 ────── Extras_Total $780

Passo 7 — Subtotal Bruto, Desconto, GST, Total

Subtotal_Bruto = 2020.85 + 1237.28 + 780 = $4,038.13 discount = 0 (sem desconto neste exemplo) Discount_Amount = 0 Subtotal_Liquido = $4,038.13 gst_registered = TRUE GST_Amount = 4038.13 × 0.10 = $403.81 Total_Pre_Round = 4038.13 + 403.81 = $4,441.94 Total = TETO(4441.94 / 10) × 10 = $4,450.00

Passo 8 — Pagamento

Deposit (50%) = $2,225.00 Balance = $2,225.00

### A.3.3 Quote final apresentado ao cliente

Antes de gerar o PDF, é feito o rateio de Project Services (Labor + Extras) por Area Group:

Project_Services_Total = 1237.28 + 780 = $2,017.28 Areas e shares: Kitchen: 3.841 m² / 7.733 = 49.67% → $1,001.99 BBQ: 1.980 m² / 7.733 = 25.61% → $516.52 Pantry: 1.912 m² / 7.733 = 24.73% → $498.77 ───────── $2,017.28 ✓ Valores consolidados por Area Group: Kitchen: 1265.61 + 1001.99 = $2,267.60 BBQ: 319.71 + 516.52 = $836.23 Pantry: 435.53 + 498.77 = $934.30 ───────── $4,038.13 ✓ (= Subtotal_Bruto)

SCOPE OF WORKS — Maria Silva Material: YDL Star Burst 20mm — Polished Kitchen — bench tops 2 pieces (island + cooktop bench), total 3.84 m² Seen edges and breakfast bar on island front Includes 1× undermount sink, 1× tap hole, 1× gas cooktop Includes template, delivery, and installation ............................................................. $2,267.60 BBQ — bench top 1 piece, 1.98 m² Seen edge front, walls remaining Includes template, delivery, and installation ............................................................. $836.23 Pantry — bench tops 3 pieces, total 1.91 m² Seen edges on exposed sides Includes 1× topmount sink Includes template, delivery, and installation ............................................................. $934.30 Subtotal: $4,038.13 GST (10%): $403.81 TOTAL (rounded): $4,450.00 Deposit (50%) on acceptance: $2,225.00 Balance (50%) on installation: $2,225.00 Quote validity: 14 days from issue date

Notas sobre a apresentação:

- Material e thickness no header — 1 quote = 1 slab.

- Cada Area Group consolida suas peças em um único valor (Material + Edges + Cutouts + parte rateada de Labor + Extras).

- "Project services" NÃO aparece como linha separada — fica embutido no valor de cada Area Group.

- Cliente NÃO vê preço unitário de cutouts, bordas, labor ou extras — apenas o escopo descrito.

- Subtotal exibido = Subtotal Líquido (após desconto, se houver). Discount Amount aparece como linha separada quando > 0.

- Total arredondado ao próximo $10.

### A.3.4 Variação: mesmo quote com 10% de desconto

Para ilustrar como o desconto afeta o cálculo, mesmo quote com discount = 0.10:

Subtotal_Bruto = $4,038.13 (igual) discount = 0.10 Discount_Amount = 4038.13 × 0.10 = $403.81 Subtotal_Liquido = 4038.13 − 403.81 = $3,634.32 GST_Amount = 3634.32 × 0.10 = $363.43 Total_Pre_Round = 3634.32 + 363.43 = $3,997.75 Total = TETO(3997.75 / 10) × 10 = $4,000.00 Deposit (50%) = $2,000.00

Apresentação no PDF (com desconto):

Apresentação com desconto ... (mesmo escopo dos itens) ... Subtotal: $4,038.13 Discount (10%): − $403.81 Net subtotal: $3,634.32 GST (10%): $363.43 TOTAL (rounded): $4,000.00

# A.4 Apresentação no PDF

A apresentação ao cliente segue o modelo híbrido decidido na v2.0 (decisão 5.13): interno detalhado em QUOTE_ITEMS, externo agrupado por Area Group sem itemização de cutouts/bordas.

## A.4.1 Estrutura visual do PDF

- Header: logo Golden Stone (CONFIG logo_url) + dados da empresa (nome, ABN, endereço, contato, banco)

- Bloco do cliente: nome, endereço de entrega, telefone, email

- Quote ID, Issue Date, Validity Date, Salesperson

- Material e edge profile no topo (1 quote = 1 material)

- Imagem do slab (vinda da PRICE_LIST ou Custom Slab) ao lado do nome — adiciona impacto visual

- Scope of Works: bloco por Area Group com peças resumidas + valor consolidado (já inclui parte rateada de Project Services)

- "Project services" NÃO aparece como linha separada — está embutido no valor de cada Area Group

- Bloco de totais: Subtotal Bruto, Discount (apenas se > 0), Net Subtotal (apenas se houve desconto), GST, Total arredondado

- Linha de pagamento: Deposit + Balance

- Validity: "Quote validity: 14 days from issue date"

- Termos resumidos (1 página) — não copiar a verbosidade da Dream Bench Tops

- Se quote estiver expirada (data atual > Quote Validity): badge vermelho "QUOTE EXPIRED" no header da tela do app interno (não no PDF — PDF é o snapshot da emissão)

## A.4.2 Algoritmo de geração da apresentação

Passo 1 — Calcular share de cada Area Group: Para cada Area Group distinto em QUOTE_ITEMS: Area_Group_m2 = soma de Area_m2 das peças do grupo Area_Group_share = Area_Group_m2 / Area_Total_m2 Passo 2 — Calcular Project Services e ratear: Project_Services_Total = Labor_Total + Extras_Total Para cada Area Group: Project_Services_Group = Project_Services_Total × Area_Group_share Passo 3 — Para cada Area Group, gerar bloco no PDF: - Listar peças do grupo (qty + total m²) - Resumir bordas (1 frase ex: "Seen edges and waterfall on front") - Resumir cutouts (ex: "Includes 1× sink, 1× cooktop") - Adicionar linha "Includes template, delivery, and installation" - Mostrar valor consolidado: Items_Total_Group + Project_Services_Group Passo 4 — Bloco de totais: Subtotal: Subtotal_Liquido (após desconto) Discount (XX%): Discount_Amount ← apenas se > 0 GST (10%): GST_Amount ← se gst_registered = TRUE TOTAL (rounded): Total Deposit (50%): Total × 0.50 Balance: Total - Deposit Quote validity: 14 days from issue date

# A.5 Validações obrigatórias

O sistema deve realizar as validações abaixo. Falha em qualquer uma deve impedir o salvamento (não apenas avisar).

## A.5.1 Validações de quote header

- Slab Code preenchido (1 quote = 1 material — sem isso não há quote)

- Slab Tier carregado da PRICE_LIST e gravado no header (ou do Custom Slab JSON se Slab Code = 0000)

- Se Slab Code = 0000: Custom Slab JSON deve estar preenchido com {name, length_mm, width_mm, thickness_mm, slab_cost, tier}

- Client ID existe em LEADS

- Issue Date preenchida (default = hoje)

- Quote Validity calculada (Issue Date + quote_validity_days)

- Discount Percentage entre 0 e 1 (validação UI: aceitar 0 a 100 em %)

## A.5.2 Validações por peça

- Width_mm e Depth_mm > 0

- Width_mm ≤ Slab_Length_mm − 2 × requadramento (peça não cabe no slab)

- Depth_mm ≤ Slab_Width_mm − 2 × requadramento

- Item Type é um dos valores válidos

- Area Group preenchido

- Sides JSON válido (4 chaves: front, back, left, right)

- Cada edge_type referenciado existe em SETUP_CALC com a thickness do slab — caso contrário ALERTA (não calcular zero silenciosamente)

- Cada cutout type referenciado existe em SETUP_CALC — caso contrário ALERTA

## A.5.3 Validações de cálculo

- Cost_per_m2 > 0 (slab tem custo > 0 e área > 0)

- Material_Cost_Final > 0 (markup > 0)

- Total > 0 antes do arredondamento

- Para Tier Deluxe: Slabs_Necessários ≥ 1

## A.5.4 Validações de apresentação

- Cada Area Group tem pelo menos 1 peça

- Soma dos valores de Area Group + Project services = Subtotal

- Total = Subtotal + GST_Amount, depois arredondado

# A.6 Pendências em aberto

Pendências que o sistema deve registrar como TODOs no código — não improvisar, deixar como ponto de evolução futura.

## A.6.1 default_markup_on_slab — valor a definir

A chave default_markup_on_slab está em 1.5 hoje. João prefere discutir o valor definitivo em separado, com análise de margem/lucro líquido.

Opções na mesa:

- 1.5× (50% sobre custo) — conservador, baixo risco. Hoje na planilha.

- 1.8× (80%) — alinhado com mercado de pedra australiano

- 2.0× (100% / keystone) — padrão tradicional do mercado

## A.6.2 Joints/junções para peças maiores que slab

Apareceu na simulação Maria Silva (BBQ bench 3300mm > slab 3230mm). Sem item correspondente em SETUP_CALC.

Decisão pendente:

- Adicionar categoria/tipo no SETUP_CALC (cutout joint? extra per_join?)

- Definir valor de cobrança

- Quem decide: operador marca a peça com necessidade de joint, ou sistema detecta automaticamente quando peça > slab?

Comportamento atual (até decidir): operador adiciona como observação na peça e ajusta preço manualmente via desconto/sobretaxa.

## A.6.3 Bordas parciais (length_mm por lado)

Modelo atual: cada lado tem um único edge_type, e cobrança é sobre o lado inteiro. Caso real: peça de 1000mm que só tem 800mm exposto (resto encosta em parede).

Decisão pendente:

- Aceitar imprecisão (cobra lado todo, simplifica)

- Adicionar length_mm em cada lado do Sides JSON

Comportamento atual: cobra-se o lado todo. Operador pode usar desconto manual se for relevante.

## A.6.4 Auditoria de mudanças no quote

Quando operador edita quote após status = QUOTE_SENT, não há registro do que mudou. Para cliente B2B (joinery), pode gerar disputa.

Solução proposta (não implementada):

- Aba QUOTE_HISTORY com timestamp + campo + valor antigo + valor novo + operador

- Trigger via Apps Script ao salvar QUOTE_HEADERS após QUOTE_SENT

## A.6.5 Cobrança mínima por peça

Operador decide caso a caso (sem regra automática). Em peças muito pequenas (Pantry 0.32 m² fica em ~$54), o operador pode aplicar sobretaxa manual ou ajustar Part Name + adicionar nota.

## A.6.6 Política de limpeza de Drive

Drawings PNG por peça acumulam ao longo do tempo. Em 1 ano com 5 quotes/mês × 6 peças = ~360 PNGs. Cada um 200-500KB.

Recomendação futura:

- Apagar drawings de quotes em status ARCHIVED há mais de 1 ano

- Considerar compressão antes de salvar

## A.6.7 Backup automático da planilha

Google Sheets tem versão history nativa, mas recovery é manual e doloroso. Recomendação: rotina mensal de download em XLSX salvo no Drive (Apps Script schedule trigger).

## A.6.8 Validação do nesting com requadramento

Algoritmo shelf-packing em cutting_plan.py precisa ser validado para confirmar que respeita os 10mm de requadramento (subtrai dos 4 lados antes de posicionar peças). Não bloqueante para Fase 1 (cutting plan só roda na Fase 3).

# 6. Plano de execução

O plano original (v1.0) previa 10 etapas lineares construindo o sistema do zero. A auditoria de 04/05/2026 mostrou que o sistema já está significativamente avançado — branch claude/audit-repo-state-w1jsq tem ~2.300 linhas de código funcional. Por isso a v2.0 substitui o plano linear por 3 fases focadas em DESBLOQUEAR, REFLETIR DECISÕES e COMPLETAR.

## 6.1 Fase 1 — Destravar o sistema atual

Objetivo: emitir um quote ponta-a-ponta com confiança no preço, sem alterar o modelo de dados. Estimativa: 1-2 dias de Claude Code.

| # | Tarefa | Por que importa |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Adicionar botão "New Quote" no detalhe do lead | createQuote() existe no backend mas não tem UI — sem isso o usuário não consegue iniciar uma quote |
| 1.2 | Carregar edge types do SETUP_CALC ao popular o modal | Selects do modal são hardcoded; se o nome divergir do SETUP_CALC, _computeCosts retorna zero silenciosamente para bordas |
| 1.3 | Coletar Thickness mm do slab selecionado | Hoje sempre salva 20mm em QUOTE_ITEMS — pode divergir da espessura real do slab para slabs 30mm/40mm |
| 1.4 | Garantir que o cálculo está alinhado com Apêndice A (markup só sobre slab, GST se aplicável) | Validar _computeCosts contra A.2 — pode haver pequenas divergências |

## 6.2 Fase 2 — Refletir decisões da v2.0 no código

Objetivo: alinhar implementação com o Apêndice A. Estimativa: 3-5 dias de Claude Code + ajuste manual da planilha pelo João.

| # | Tarefa | Por que importa |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Adicionar coluna Tier na PRICE_LIST (manual no Sheets) | Define modelo Standard/Deluxe — bloqueio para qualquer cálculo correto na v2.0 |
| 2.2 | Adicionar parâmetros scrap_standard_pct e requadramento_default_mm em SETUP_CALC | Inputs do Apêndice A — sem isso o cálculo Standard improvisa |
| 2.3 | Adicionar colunas em QUOTE_HEADERS: Slab Code, Slab Tier, Labor Total, Extras Total, Material Cost Raw, Markup Applied, GST Amount, Requadramento mm, Quote Validity, Deposit Percentage | Schema novo do Apêndice A — todas auditáveis |
| 2.4 | Adicionar coluna Area Group em QUOTE_ITEMS | Necessário para agrupamento na apresentação ao cliente |
| 2.5 | Remover coluna Slab Code de QUOTE_ITEMS (move para QUOTE_HEADERS) | Eliminação de duplicação após decisão "1 quote = 1 material" |
| 2.6 | Mover seleção de slab para o nível do quote (antes de "+ Add Piece") | Reflete decisão 5.8 — slab é por quote, não por peça |
| 2.7 | Reescrever _computeCosts seguindo Apêndice A.2 passo a passo | Implementar Standard vs Deluxe, distribuição proporcional de material, mão de obra por quote, arredondamento |
| 2.8 | Adicionar header com nome + imagem da pedra na tela de Quote | Decisão UX: cliente B2B precisa enxergar o material instantaneamente |
| 2.9 | Adicionar campo Requadramento mm editável no header da quote | Default 10mm vindo de SETUP_CALC, sobrescrevível por quote |
| 2.10 | Adicionar campo Discount Percentage no header da quote (default 0) | Operador aplica desconto antes de gerar PDF. Aparece como linha no PDF se > 0. |
| 2.11 | Implementar Custom Slab (Slab Code = 0000) | Quando seleciona 0000, UI revela formulário (nome, dimensões, custo, tier). Dados gravam em Custom Slab JSON em QUOTE_HEADERS. |
| 2.12 | Botão "Duplicate Quote" no detalhe | Clona quote inteiro (header + items) com novo Quote ID, Issue Date hoje, Status QUOTING, PDF URL vazio. |
| 2.13 | Badge "QUOTE EXPIRED" quando data atual > Quote Validity | Permite continuar interagindo, apenas mostra warning vermelho. Não bloqueia ações. |

## 6.3 Fase 3 — Completar PDF, cutting plan e UX

Objetivo: sistema pronto para emitir orçamento profissional ao cliente e gerar plano de corte para a fábrica. Estimativa: 3-4 dias de Claude Code.

| # | Tarefa | Por que importa |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Geração de PDF do quote usando DocumentApp + template HTML | Não existe hoje. Apresentação seguindo A.4 — agrupada por Area Group, sem itemizar cutouts |
| 3.2 | Botão "Send to Customer" — anexa PDF e envia via GmailApp | Fecha o ciclo do quote — entrega ao cliente |
| 3.3 | Botão "Generate Cutting Plan" no detalhe do quote (acionado em QUOTE_APPROVED) | Apps Script chama POST /api/cutting_plan, salva linha em CUTTING_PLANS, salva PNG no Drive |
| 3.4 | Validar que algoritmo de cutting plan respeita Requadramento mm | Subtrair 10mm dos 4 lados do slab antes de posicionar peças |
| 3.5 | Drawing em tempo real (debounced) no modal de peça | UX: drawing atualiza enquanto o operador digita, com preset 2600×600 sem cutout |
| 3.6 | Configurar appsscript.json com access apropriado (DOMAIN ou ANYONE com validação) | access: MYSELF atual bloqueia uso por outras pessoas da equipe |

## 6.4 Fase 4 — Invoices

Objetivo: emissão de invoice deposit (50%) e final (50%) com PDF e envio por email. Pendente — só faz sentido depois de Fase 3 funcionar plenamente.

Por que essa ordem Fase 1 destrava o uso atual sem mexer em modelo de dados — risco baixo, valor imediato. Fase 2 requer alterações coordenadas em planilha + código. Mais arriscado se feito sem o Apêndice A pronto — agora está pronto. Fase 3 completa o ciclo de quote (PDF, email, cutting plan). Fase 4 fecha o ciclo financeiro (invoices). Pode ser adiada se a urgência for emitir quotes.

# 7. Estado atual do sistema (04/05/2026)

Esta seção descreve o estado real do sistema em 04 de maio de 2026, baseado na auditoria de código rodando (STATUS_REPORT_V2.md). Atualizar esta seção sempre que o estado mudar significativamente.

## 7.1 Repositório

- GitHub: github.com/goldenstoneqld/golden-stone-system

- Visibilidade: público durante desenvolvimento ativo, voltará a privado ao final do projeto

- Branch principal com código real: claude/audit-repo-state-w1jsq (~2.300 linhas)

- Branch main: apenas esqueleto inicial — não recebeu merge do trabalho de desenvolvimento

- Pendência: merge de claude/audit-repo-state-w1jsq → main quando o sistema estiver estável

## 7.2 O que já existe e funciona

Apps Script (~700 linhas em Code.gs + 4 HTMLs):

- Dashboard: 4 cards de stats de leads + tabela dos 10 mais recentes

- Lista de leads com busca + dropdown inline para mudança de status

- Lista de quotes com busca

- Detalhe de quote com tabela de itens, custos e link para shop drawings no Drive

- Modal "+ Add Piece" com configurador de peça: slab, dimensões, bordas por lado, cutouts

- Preview de shop drawing (chama Python e exibe PNG)

- Cálculo de custo detalhado por peça (material + bordas + cutouts + labor)

- Save de peça com escrita em QUOTE_ITEMS + atualização de totais em QUOTE_HEADERS

- Delete de peça

- Função createQuote() (lado backend) — pronta, mas sem UI ligando

- Integração funcional com PRICE_LIST, SETUP_CALC e CONFIG

Python Drawing Service:

- Endpoint POST /api/draw_piece implementado (~330 linhas com Pillow)

- Endpoint POST /api/cutting_plan implementado (~160 linhas, shelf-packing)

- Health check em GET /

Apps Script de captação (sistema legado):

- Em produção desde antes do sistema novo

- Site goldenstoneqld.com.au tem formulário que escreve direto em LEADS

- Cria pasta no Drive automaticamente para cada lead novo

- Envia email para sales@

## 7.3 O que existe parcialmente

- App de desenho no PythonAnywhere — endpoints prontos, mas pendente confirmar deploy real (gunicorn ausente em requirements.txt)

- appsscript.json declarando webapp — mas com access: MYSELF (precisa revisar para uso multi-usuário)

## 7.4 O que NÃO existe (gaps confirmados pela auditoria)

- Botão UI para criar quote a partir de um lead — função backend existe, sem trigger

- Geração de PDF do quote — nenhuma função de DocumentApp/Utilities.newBlob no código

- Envio de email do quote ao cliente — nenhuma chamada GmailApp no fluxo de quote

- Plano de corte sendo gerado — endpoint Python pronto, Apps Script nunca chama

- Salvamento em CUTTING_PLANS — sem evidência de que a aba seja usada

- Tela de detalhe de Lead com botão "Start New Quote" (commit "Etapa 6" prometeu mas o HTML não foi commitado)

- Tela de Invoices (link no sidebar está desabilitado)

- Coluna Tier na PRICE_LIST

- Coluna Area Group em QUOTE_ITEMS

- Slab Code em QUOTE_HEADERS (continua em QUOTE_ITEMS — duplicação)

- Campo Requadramento mm em qualquer aba

- Drawing em tempo real (existe botão manual "Preview Drawing & Estimate")

- Imagem + nome da pedra no header da tela de Quote

## 7.5 Improvisações identificadas no código

Pontos onde o código atual está fazendo escolhas arbitrárias por falta de spec — todos endereçados pela v2.0 deste documento:

- Edge types hardcoded no HTML (seen_edge / waterfall / breakfast_bar / wall / none) — deve carregar de SETUP_CALC. Risco silencioso de cobrar zero em bordas se nomes divergirem.

- Cálculo de custo executado duas vezes (no Preview e no Save) — pode divergir se SETUP_CALC mudar entre os dois momentos

- Thickness mm sempre salva 20 em QUOTE_ITEMS, ignorando espessura real do slab

- Fallback de cutout types (sink/hob/tap/rect) hardcoded se SETUP_CALC não carregar

- _reloadCurrentQuoteTotals() recarrega lista completa de quotes só para atualizar 1 total — ineficiente

## 7.6 Sistema legado (Flask)

- App antigo Flask continua rodando no PythonAnywhere (repo goldenstoneqld/golden-stone)

- Será desativado após o novo sistema entrar em produção

- Arquivamento do repo antigo planejado para depois da Fase 3

- Documentação histórica desse app está fora do escopo deste documento

# 8. Riscos conhecidos e considerações

## 8.1 Riscos técnicos

- Token OAuth do Drive (legacy): O app antigo tinha bug de não fazer refresh automático. No sistema novo, Apps Script usa autenticação nativa da conta Google — risco eliminado.

- Estado em memória do app antigo: Variáveis globais que se perdiam em restart. No sistema novo, todo estado mora na planilha.

- PythonAnywhere plano gratuito dorme: App pode dormir após 3 meses sem login no console. Mitigação: fazer login mensal no console PA, ou subir para plano Hacker quando entrar em uso real.

- Concorrência na geração de IDs: Se dois usuários gerarem invoice ao mesmo tempo, podem pegar o mesmo número. Apps Script tem LockService nativo — usar em todas as operações que incrementam contadores.

- Edge types hardcoded vs. SETUP_CALC: risco silencioso de cobrar zero em bordas se nomes divergirem. Mitigação na Fase 1: validação obrigatória conforme A.5.

- Cálculo executado duas vezes (Preview e Save): pode divergir se SETUP_CALC mudar entre os dois. Mitigação: cachear resultado do Preview e usar no Save, ou forçar recálculo sempre no Save (ignorar Preview).

- access: MYSELF no appsscript.json: bloqueia uso multi-usuário e webhook externo. Mitigação na Fase 3.

- gunicorn ausente em requirements.txt do Python: bloqueia deploy em produção no PythonAnywhere via WSGI. Adicionar antes do release.

## 8.2 Considerações regulatórias

- GST threshold: Acompanhar faturamento mensal. Quando soma de 12 meses rolling se aproximar de A$60k, preparar registro no GST.

- ATO compliance da Invoice: Como GS não é GST-registered, documento NÃO pode ter título "Tax Invoice" — apenas "Invoice". Sistema implementa essa lógica via flag gst_registered.

- Numeração sequencial: ATO exige que invoices sejam numeradas sequencialmente sem pular. Sistema garante via LockService no contador.

- ABN obrigatório: Invoices precisam ter ABN visível. Vem do CONFIG.

## 8.3 Considerações operacionais

- Backup da planilha: Google Sheets tem histórico de versões nativo. Recomenda-se também fazer download mensal em XLSX como backup adicional.

- Treinamento do operador (Carine): Sistema deve ser intuitivo. Documentação simples será criada quando UI estiver pronta.

- Monitoramento: Implementar log básico de operações críticas (geração de invoice, envio de email) para auditoria futura.

- Sincronização Apps Script editor ↔ GitHub via clasp: editor pode ficar dessincronizado do Git se clasp pull não rodar regularmente. Estabelecer rotina de pull antes de cada sessão de desenvolvimento.

- Quote vencida (passou da Validity): comportamento ainda não definido — ver A.6.4.

Riscos de negócio fora do escopo do sistema Há riscos do negócio Golden Stone que não cabem ao sistema mitigar (ex: variação de custo de slab pelo fornecedor, atrasos de obra, qualidade de instalação). O sistema apenas reflete decisões — não substitui o julgamento do operador. Sempre revisar quotes antes de enviar.

# 9. Glossário

Termos técnicos e de negócio usados neste documento, em ordem alfabética.

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| ABN | Australian Business Number — identificador fiscal obrigatório |
| ABR | Australian Business Register |
| Apps Script | Plataforma de scripts do Google que roda dentro de Sheets/Gmail/Drive |
| Area Group | Agrupamento de peças por área da casa (Kitchen, Pantry, Bathroom, etc.) para apresentação ao cliente |
| ATO | Australian Taxation Office — receita federal australiana |
| Cutout | Recorte na peça para encaixe de pia, torneira, cooktop, power point, etc. |
| Cutting Plan | Plano de corte — layout de como as peças serão posicionadas no slab para minimizar desperdício |
| Deluxe (Tier) | Categoria de slab raro/importado. Cobrança: slab cheio arredondado para cima (1.3 → 2). Definido por slab na PRICE_LIST. |
| Edge | Borda da peça. Tipos suportados: seen_edge, waterfall (mitred 45°), breakfast_bar, wall (sem cobrança) |
| Engineered stone | Pedra reconstituída (quartzo + resina). YDL é uma marca. Banido na Austrália se sílica > 1% (julho 2024). |
| Factory Pack | PDF combinado enviado para fábrica com plano de corte e instruções |
| Flask | Framework Python para web (usado no app legado, não no novo) |
| GST | Goods and Services Tax — IVA australiano de 10% |
| Lead | Cliente potencial captado via formulário do site. Vive na aba LEADS. |
| Markup | Multiplicador aplicado sobre custo para chegar ao preço de venda. Ex: 1.8× = 80% sobre custo. |
| Mitred edge | Borda em corte 45°, usada em waterfall e laminated thicknessing |
| Nesting | Algoritmo de posicionamento de peças no slab para minimizar desperdício. Implementado via shelf-packing. |
| OAuth | Protocolo de autenticação. Usado no app antigo para acessar Google APIs. |
| Pillow | Biblioteca Python para manipular imagens (PIL — Python Imaging Library) |
| PythonAnywhere | Hospedagem Python online. Plano Beginner é gratuito, com limitações. |
| Quote | Cotação. Documento que apresenta preço ao cliente potencial. |
| Requadramento | Margem subtraída dos 4 lados do slab antes do nesting (default 10mm) para remover quebrados de borda |
| Scrap | Perda/desperdício de material. Para Tier Standard, fixado em 5% (parâmetro do SETUP_CALC). |
| Service Account | "Robô" do Google com email próprio, usado para autenticar APIs. Não usado no sistema novo (Apps Script é nativo). |
| Slab | Chapa inteira do material. Engineered stone vem em slabs ~3200×1600mm. |
| Splashback | Chapa vertical entre bancada e armário superior. Modelado como peça normal (Item Type = splashback). |
| Standard (Tier) | Categoria de slab de alta rotatividade. Cobrança: m² real + 5% perda. Definido por slab na PRICE_LIST. |
| Stonemason | Profissional que trabalha com pedra |
| Template | Molde físico (cardboard) feito na obra para guiar o corte |
| Tier (de slab) | Standard ou Deluxe. Define modelo de cobrança do material. |
| Tier (de mão de obra) | Faixa de área (0-2, 2-4, 4-6, 6+ m²) que define o $/m² de fabricação |
| Waterfall | Painel lateral que desce até o chão (efeito "pedra contínua"). Borda com mitred 45°. |